**Harmonogram rzeczowo – finansowy .**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wyszczególnienie prac | Termin wykonania prac | Płatność netto po zakończeniu prac PLN |
| Rurociąg pary świeżej 3R302 oraz rurociągu 0R302  | * Montaż / demontaż rusztowań;
* Demontaż / montaż izolacji;
* Zakup materiałów (izolacji);
* Prace mechaniczne – przygotowanie do badań;
* Wykonanie badań w stanie zimnym;
 | do 14.06.2022r. |   |
| * Wykonanie pomiarów w stanie gorącym;
* Opracowanie orzeczenia końcowego o stanie technicznym;
 |  do 31.10.2022r. |   |

RAZEM:

|  |  |
| --- | --- |
| **Zamawiający** | **Wykonawca** |