Harmonogram rzeczowo – finansowy .

|  | Wyszczególnienie prac | Termin wykonania prac | Płatność netto po zakończeniu prac PLN |
| --- | --- | --- | --- |
| Rurociąg pary świeżej 3R302 oraz rurociągu 0R302 | - Montaż / demontaż rusztowań; - Demontaż / montaż izolacji; - Zakup materiałów (izolacji); - Prace mechaniczne – przygotowanie do badań; - Wykonanie badań w stanie zimnym; | do 14.06.2022r. |  |
|  | - Wykonanie pomiarów w stanie gorącym; - Opracowanie orzeczenia końcowego o stanie technicznym; | do 31.10.2022r. |  |

RAZEM:

| Zamawiający | Wykonawca |
| --- | --- |