| Załącznik nr 2. Szczegółowy opis zapytania o informację |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  |

# Definicje

Przedmiot Zamówienia - oznacza zagospodarowanie ubocznego produktu spalania (UPS) wytworzonego przez Enea Połaniec S.A., którym na mocy zawartej umowy od 01.01.2019r. zarządza Enea Bioenergia sp. z o.o.

Kod odpadu - kod odpadu określony w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów

Zadanie – oznacza to część Zamówienia

Umowa – oznacza to umowę jaka będzie zawarta z wybranym Wykonawcą na wykonanie części Przedmiotu Zamówienia

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – PODZIAŁ NA ZADANIA

- Przedmiot Zamówienia obejmuje:

  - Zagospodarowanie w okresie od 01.05.2024 r. do 31.12.2024 r. mieszanek popiołowo-żużlowych z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych – kod odpadu 10 01 80 w łącznej ilości 140 000 Mg < - 20% ; + 0% >.

  - Przedmiot zamówienia zostanie podzielony na 4 zadania jak poniżej:

    - Zadanie 1 – zagospodarowanie mieszanek popiołowo-żużlowych z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych – kod odpadu 10 01 80 w ilości 35 000 Mg < - 20% ; + 0 % >

    - Zadanie 2 – zagospodarowanie mieszanek popiołowo-żużlowych z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych – kod odpadu 10 01 80 w ilości 35 000 Mg < - 20% ; + 0 % >

    - Zadanie 3 – zagospodarowanie mieszanek popiołowo-żużlowych z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych – kod odpadu 10 01 80 w ilości 35 000 Mg < - 20% ; + 0 % >

    - Zadanie 4 – zagospodarowanie mieszanek popiołowo-żużlowych z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych – kod odpadu 10 01 80 w ilości 35 000 Mg < - 20% ; + 0 % >

- WARUNKI ZAMÓWIENIA

- Umowa zostanie zawarta na okres od dnia 01.05.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku.

- Ilości odpadu podane w zamówieniu są wartościami szacunkowymi określonymi zgodnie z aktualną wiedzą o planowanej produkcji oraz planowanych do spalania paliw. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niezapewnienia zadeklarowanej ilości odpadu do zagospodarowania w szczególności nie gwarantuje Wykonawcy dostępności zadeklarowanych wolumenów odpadu będących skutkiem działania tzw. „siły wyższej” (w szczególności na skutek zmiany terminów remontów, zmiany poziomu produkcji, sytuacji awaryjnych).

- Zamawiający na bazie planów produkcji energii elektrycznej i ciepła, w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy potwierdzi szacowane miesięczne ilości odpadów do zagospodarowania. Dane będą opracowane w przedziałach miesięcznych i zostaną umieszczone w harmonogramie, który zostanie przekazany Wykonawcy.

- W przypadku braku odbioru w danym miesiącu ilości wskazanej w harmonogramie przez Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany harmonogramu, w szczególności poprzez przeniesienie nieodebranej ilości na kolejne miesiące. Powyższe nie zwalnia Wykonawcy z sankcji przewidzianej w umowie na okoliczność nieodebrania ilości odpadu w danym miesiącu.

- Jako punkty odbioru rozumie się miejsca załadunku na samochody, zlokalizowane na wskazanych kwaterach w obrębie Składowiska Pióry, zlokalizowanego w pobliżu drogi krajowej nr 79, na terenie Enea Elektrownia Połaniec S.A., Zawada 26, 28-230 Połaniec, woj. Świętokrzyskie.

- Załadunek będzie realizowany na środki transportu samochodowego podstawione przez Wykonawcę.

- Ważenie i załadunek samochodów spoczywa po stronie Zamawiającego.

- PODSTAWOWE OBOWIĄZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA PRODUKTU W  TRAKCIE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Odbiór odpadu będzie realizowany wg zasad obowiązujących u Zamawiającego.

- Wykonawca przejmie, z chwilą odbioru odpadu z punktów odbioru, pełną odpowiedzialność za zlecone zagospodarowanie.

- Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia pisemnej informacji o sposobach zagospodarowania odebranego odpadu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Wykonawca, w przypadku kierowania odpadów do unieszkodliwienia przez składowanie, zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w przedmiotowym zakresie.

- W przypadku odzysku odpadów, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu stosowne dokumenty potwierdzające sposób przetwarzania odpadów. Wykonawca z chwilą zatwierdzenia Karty Przekazania Odpadu przejmuje wszelką odpowiedzialność z tytułu zagrożeń i szkód w środowisku powstałych na skutek niewłaściwego gospodarowania odpadami.

- Wykonawca zobowiązuje się do podstawienia samochodów do ważenia na wagach samochodowych zgodnie z dyspozycjami Zamawiającego.

- Transport odebranego odpadu i czynności zagospodarowania realizuje Wykonawca na swój koszt i ryzyko.

- Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o wszelkich problemach mających wpływ na realizację Umowy, w szczególności o wadach Wagi i/lub urządzeń załadowczych Zamawiającego, wykorzystywanych podczas realizacji przedmiotu Umowy.

- Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości 10% Wynagrodzenia brutto Wartości Zamówienia.

- W przypadku podzlecania wykonania Przedmiotu Zamówienia podwykonawcom, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania swoich podwykonawców oraz przedłoży rękojmie od swoich podwykonawców.

- NIEZBĘDNE ZASOBY WYKONAWCY W TRAKCIE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- W celu wykonania Przedmiotu Zamówienia potencjalny Wykonawca będzie zobowiązany do posiadania:

  - niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem gwarantującym prawidłowe wykonanie Przedmiotu Zamówienia,

  - uprawnienia do wykonania Przedmiotu Zamówienia określone przepisami prawa powszechnie obowiązującego,

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Przedmiotu Zamówienia poprzez posiadanie polisy OC lub innego dokumentu ubezpieczenia z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż Wartość Zamówienia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, obejmującej – co najmniej – działalność związaną z Przedmiotem Zamówienia; jeżeli okres polisy nie obejmuje całego okresu realizacji Zamówienia oświadczenie Wykonawcy o kontynuacji ubezpieczenia OC przez okres realizacji Przedmiotu Zamówienia.

- ZASADY ROZLICZEŃ ILOŚCIOWYCH

- W celu potwierdzenia ilości Przedmiotu Zamówienia podstawą do rozliczeń będzie wyznaczenie masy zagospodarowanego odpadu w następujący sposób:

  - ważenie na wadze samochodowej Zamawiającego podczas odbioru z miejsca magazynowania.

- OKRESY ROZLICZENIOWE

- Podstawowym okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.