**Zapytanie ofertowe**

**Enea Połaniec S.A. zaprasza do złożenia oferty**

**na** w**ykonanie modernizacji układów pomiarowo-rozliczeniowych energii potrzeb ogólnych 15kV**

wg następujących warunków:

1. Przedmiot zamówienia:

**Modernizacja układów pomiarowo-rozliczeniowych energii potrzeb ogólnych 15kV**

1. Szczegółowy zakres Usług obejmuje:
   1. Wykonanie modernizacji układów pomiarowych energii elektrycznej przystosowujących je dla potrzeb TPA dla obiektów:
      1. Ujęcie Wody Zrębin Transformator 1 – pole nr 6 w STn 0,4kV Zrębin (taryfa B22, pomiar półpośredni 0,4kV), projekt wykonawczy – APP.K.17.36.01.DPT
      2. Ujęcie Wody Zrębin Transformator 2 – pole nr 1 w STn 0,4kV Zrębin (taryfa B22, pomiar półpośredni 0,4kV), projekt wykonawczy – APP.K.17.36.01.DPT
      3. Załadownia Popiołów Pióry – w stacji SG SN-15kV (taryfa B21, pomiar pośredni 15kV), projekt wykonawczy – APP.K.17.36.02.DPT
      4. Teren Zaplecza Elektrowni Połaniec – stacja ST6 SN-15kV (taryfa B22 - pomiar pośredni 15kV), projekt wykonawczy – APP.K.17.36.03.DPT
      5. Teren Zaplecza Elektrowni Połaniec – stacja ST7A SN-15kV (taryfa B22 - pomiar pośredni 15kV), projekt wykonawczy – APP.K.17.36.03.DPT
   2. Demontaż istniejących układów pomiarowych.
   3. Dostawa aparatury elektrycznej, pomiarowej, materiałów i kabli.
   4. Liczniki energii elektrycznej dostarczone jako oprogramowane, sparametryzowane do obiektu, legalizowane, wraz programem do parametryzacji i odczytu.
   5. Wykonanie nowych układów pomiarowych i układów elektrycznych podlegających modernizacji, sprawdzenie po montażowe.
   6. Uruchomienie układów pomiarowych i obwodów współpracujących z wymienianymi elementami układu elektrycznego.
   7. Uruchomienie odczytów energii w systemie Converge elektrowni po GSM, wykonanie raportowania dla potrzeb kontroli eksploatacji.
   8. Udział w uruchomieniu odczytów przez OSD PGE.
   9. Aktualizacja dokumentacji wykonawczej w formie papierowej i elektronicznej.
   10. Dostarczenie certyfikatów, deklaracji zgodności urządzeń.
   11. Dostarczenie protokołów w formie papierowej i elektronicznej.
2. **Wymagania:**
   1. Zapoznanie się ze stanem istniejącym układów pomiarowych w/w obiektów oraz przeanalizowanie projektów wykonawczych.
   2. Wszystkie materiały i kable dostarcza Wykonawca, zadanie realizowane w całości przez Wykonawcę.
   3. Dostarczone przekładniki i liczniki będą legalizowane.
   4. Dostarczone urządzenia przystosowane do plombowania.
   5. Uzgodnienie terminów wykonania prac z Enea Elektrownia Połaniec S.A. i z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów na minimum 2 tygodnie przed realizacją na obiekcie.
   6. Prace wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami i Normami, w tym badania odbiorcze zgodnie z: PN-E-04700 Urządzenia i układy w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania po montażowych badań odbiorczych.
   7. Terminy wykonania do dnia 15.06.2018
   8. Gwarancja minimum 24 m-ce
3. **Terminy wykonania Usług:**
   1. Terminy wykonania do dnia 15.06.2018 r.
4. W ofercie należy podać wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie prac określonych w pkt.2

## Zamawiający zastrzega sobie prawo do zabezpieczenia w umowie roszczeń na okoliczność niewykonania lub nienależytego  wykonania Umowy oraz usuwania wad i usterek w okresie gwarancji. Zabezpieczenie zostanie utworzone w postaci polisy ubezpieczeniowej lub bankowej w wysokości 10 % kwoty Wynagrodzenia netto, płatnej na każde żądanie, bez badania jego zasadności.

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej z opisem „**Modernizacja układów pomiarowo-rozliczeniowych energii potrzeb ogólnych 15kV”** w terminie do **12.04. 2018 r. o godz.** 15°° na adres:

Enea Połaniec S.A.

Biuro Zakupów Materiałów i Usług

Zawada 26

28-230 Połaniec

z dopiskiem **nie otwierać**

1. Oferent ponosi wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty.
2. Oferent zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji, które uzyskał od Zamawiającego w trakcie opracowywania oferty.
3. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu prowadzonej działalności.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przyjęcia lub odrzucenia oferty w każdym czasie przed przekazaniem zamówienia do realizacji bez podania uzasadnienia., co nie skutkuje żadnym roszczeniami oferenta wobec zamawiającego.
5. Zamawiający udzieli zamówienia wybranemu oferentowi, zgodnie z zapytaniem ofertowym i warunkami ustalonymi podczas ewentualnych negocjacji.
6. Oferta powinna zawierać:
   1. Wynagrodzenie ofertowe,
   2. warunki płatności.
   3. terminy wykonania,
   4. okres gwarancji,
   5. okres ważności oferty,
   6. oświadczenia:

* o zapoznaniu się z zapytaniem ofertowym,
* o wyrażeniu zgodny na ocenę zdolności wykonawcy do spełnienia określonych wymagań   
  w zakresie jakości, środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
* o posiadaniu certyfikatu z zakresu jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy lub ich braku,
* o wykonaniu przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
* o posiadaniu ubezpieczenia OC
* o zastosowaniu rozwiązań spełniających warunki norm jakościowych,
* o zastosowaniu narzędzi spełniających warunki zgodne z wymogami bhp i ochrony środowiska,
* o kompletności oferty pod względem dokumentacji,
* o spełnieniu wszystkich wymagań Zamawiającego określonych w zapytaniu ofertowym,
* o objęciu zakresem oferty wszystkich dostaw niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z określonymi przez Zamawiającego wymogami oraz obowiązującymi przepisami prawa polskiego i europejskiego.

1. Kryterium oceny ofert

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium oceny:

|  |  |
| --- | --- |
| ***NAZWA KRYTERIUM*** | ***WAGA (udział procentowy)***  ***(W)*** |
| Wynagrodzenie Ofertowe netto | **100%** |

**Ad. 1. Kryterium K1 –Wynagrodzenie Ofertowe netto - znaczenie (waga) 100%**

(porównywana będzie Cena netto nie zawierająca podatku VAT)

*gdzie*

*Cn – wynagrodzenie najniższe z ocenianych Ofert/najniższa wartość oferty (brutto),*

*Co – wynagrodzenie ocenianej Oferty/wartość ocenianej oferty (brutto).*

1. Do oferty należy dołączyć referencje określone w załączniku nr 1, poświadczone co najmniej 2 listami referencyjnymi.
2. Dostawca zobowiązany jest do stosowania Ogólnych Warunków Zakupu usług Enea Połaniec S.A. umieszczonych na stronie:

[**https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolkigrupy-enea/polaniec/zamowienia**](https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolkigrupy-enea/polaniec/zamowienia)

1. Wymagania Zamawiającego w zakresie wykonywania prac na terenie Zamawiającego zamieszczone są na stronie internetowej <https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty>. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z tymi dokumentami.
2. Osoby odpowiedzialne za kontakt z oferentami ze strony Zamawiającego:

**w zakresie technicznym:**

**Antoni Salij *-*** Kierownik zespołu ds. układów, urządzeń elektrycznych i AKPiA

tel.: +48 15 865 69 60 lub +48 664 030 854

email: [antoni.salij@enea.pl](mailto:antoni.salij@enea.pl)

**w zakresie formalnym:**

**Alicja Suchoń**

Specjalista d/s Zakupów

tel. +48 15 865 66 77; fax: +48 15 865 61 88

email: [alicja.suchon@enea.pl](mailto:alicja.suchon@enea.pl)

1. Przetarg prowadzony będzie na zasadach określonych w regulaminie wewnętrznym Enea Połaniec S.A.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków przetargu określonych w niniejszym zapytaniu lub odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Załacznik nr 1 do zapytania - Wzór oferty.

Załacznik nr 2 do zapytania - Wzór umowy .

**Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego**

**FORMULARZ OFERTY**

1. **Dane dotyczące oferenta:**
   1. Nazwa ....................................................................................................................
   2. Siedziba .................................................................................................................
   3. Nr telefonu/faksu ....................................................................................................
   4. nr NIP.....................................................................................................................
   5. adres e-mail: …………………………………………………………………………
   6. osoba do kontaktu .................................... nr tel. .............................. e-mail. ...............................

**NINIEJSZYM SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie modernizacji układów pomiarowo-rozliczeniowych energii potrzeb ogólnych 15kV dla Enea Połaniec S.A.**

1. **OŚWIADCZAMY**, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym oraz uznajemy się za związanych określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania.
2. **NINIEJSZYM SKŁADAMY**:
   1. Szczegółowy zakres przedmiotu oferty.
   2. Wynagrodzenie ofertowe
   3. Opis profilu działalności oferenta.
   4. Oświadczenie o profilu działalności zbliżonym do będącego przedmiotem przetargu, realizowanym o wartości sprzedaży usług nie niższej niż 200.000 zł  netto rocznie.
   5. Referencje dla wykonanych usług o profilu zbliżonym do usług będących przedmiotem przetargu, potwierdzające posiadanie przez oferenta co najmniej 3-letniego doświadczenia poświadczone co najmniej dwoma listami referencyjnymi, (które zawierają kwoty z umów) dla realizowanych usług o wartości łącznej nie niższej niż 200.000 zł netto.
   6. Aktualny odpis z KRS lub oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej.
   7. Informację o wynikach finansowych oferenta za lata 2014-2016 w formie oświadczenia Zarządu lub właściciela,
   8. Oświadczenie oferenta o niezaleganiu ze składkami ZUS i podatkami,
   9. Oświadczenie o związaniu niniejszą ofertą przez okres co najmniej 60 dni od daty upływu terminu składania ofert.
   10. Oświadczenie że oferent jest czynnym podatnikiem VAT zgodnie z postanowieniami ustawy o podatku VAT.
   11. Oświadczenia zawarte w pkt. 12.6 ogłoszenia
   12. Ważne polisę OC na kwotę nie niższą niż 2.000.000 zł (poza polisami obowiązkowymi OC) lub oświadczenie, że oferent będzie posiadał taką polisę przez cały okres świadczenia usług.
3. 1**PEŁNOMOCNIKIEM oferentów** uprawnionym do reprezentowania wszystkich oferentów ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz do zawarcia umowy2 jest: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*dotyczy oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia*

*2 niepotrzebne skreślić*

1. **N**iniejszą ofertę wraz z załącznikami składamy na \_\_\_ kolejno ponumerowanych stronach.
2. **ZAŁĄCZNIKAMI** do niniejszej oferty są:

**Dokumenty wymienione w pkt 4.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia \_\_ \_\_ \_\_\_\_\_ roku

(podpis oferenta/pełnomocnika oferenta

**Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego**

**Projekt umowy**

**Umowa nr DZ/O/…………./2018/……………………………/3112**

**(zwana dalej "Umową")**

zawarta w Zawadzie w dniu ………………………… 2018 roku, pomiędzy:

Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna (skrót firmy: Enea Połaniec S.A.) z siedzibą: Zawada 26, 28-230 Połaniec, zarejestrowaną pod numerem KRS 0000053769 przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 713 500 000 zł w całości wpłacony, NIP: 866-00-01-429, zwaną dalej „Zamawiającym”, którą reprezentują:

Marek Ryński - Wiceprezes Zarządu

Mirosław Jabłoński - Prokurent

…………………………….. zwaną dalej „Wykonawcą”, którą reprezentują:

………………………………. - ………………………………………

………………………………. - ………………………………………

Zamawiający oraz Wykonawca będą dalej łącznie zwani „Stronami”.

Na wstępie Strony stwierdziły, co następuje:

1. Wykonawca oświadcza, że: (a) posiada zdolność do zawarcia Umowy, (b) Umowa stanowi ważne i prawnie wiążące dla niego zobowiązanie, (c) zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek umowy lub zobowiązania, których stroną jest Wykonawca, jak również nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek decyzji administracyjnej, zarządzenia, postanowienia lub wyroku wiążącego Wykonawcę.
2. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że pozostaje podmiotem istniejącym i działającym zgodnie z prawem, a także, iż w odniesieniu do Wykonawcy nie został złożony wniosek o otwarcie postępowania upadłościowego lub naprawczego, a także nie zostało wszczęte wobec niego postępowanie likwidacyjne. Nadto Wykonawca oświadcza i zapewnia, że posiada wiedzę i doświadczenie a także uprawnienia niezbędne do należytego wykonania Umowy oraz posiada środki konieczne do wykonania Umowy, a jego sytuacja finansowa pozwala na podjęcie w dobrej wierze zobowiązań wynikających z Umowy.
3. Zamawiający oświadcza, że: (a) posiada zdolność do zawarcia Umowy, (b) Umowa stanowi ważne i prawnie wiążące dla niego zobowiązanie, (c) zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek umowy lub zobowiązania, których stroną jest Zamawiający, jak również nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek decyzji administracyjnej, zarządzenia, postanowienia lub wyroku wiążącego Zamawiającego. Nadto Zamawiający oświadcza i zapewnia, iż posiada środki finansowe konieczne do należytego wykonania Umowy.
4. Ogólne Warunki Zakupu Usług Zamawiającego w wersji DZ/3/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r. (dalej "OWZU") zamieszczone na stronie internetowej https://www.enea.pl /pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia stanowią integralną część Umowy. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z OWZU i akceptuje ich brzmienie, z zastrzeżeniem postanowień pkt 5 Umowy. W przypadku rozbieżności między zapisami Umowy a OWZU pierwszeństwo mają zapisy Umowy, zaś w pozostałym zakresie obowiązują OWZU.

**W związku z powyższym Strony ustaliły, co następuje:**

1. **PRZEDMIOT UMOWY**
   1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie modernizacji układów pomiarowo-rozliczeniowych energii potrzeb ogólnych 15kV (dalej: „Usługi”).

## Szczegółowy zakres Usług obejmuje:

* + 1. Wykonanie modernizacji układów pomiarowych energii elektrycznej przystosowujących je dla potrzeb TPA dla obiektów:
    2. Ujęcie Wody Zrębin Transformator 1 – pole nr 6 w STn 0,4kV Zrębin (taryfa B22, pomiar półpośredni 0,4kV), projekt wykonawczy – APP.K.17.36.01.DPT
    3. Ujęcie Wody Zrębin Transformator 2 – pole nr 1 w STn 0,4kV Zrębin (taryfa B22, pomiar półpośredni 0,4kV), projekt wykonawczy – APP.K.17.36.01.DPT
    4. Załadownia Popiołów Pióry – w stacji SG SN-15kV (taryfa B21, pomiar pośredni 15kV), projekt wykonawczy – APP.K.17.36.02.DPT
    5. Teren Zaplecza Elektrowni Połaniec – stacja ST6 SN-15kV (taryfa B22 - pomiar pośredni 15kV), projekt wykonawczy – APP.K.17.36.03.DPT
    6. Teren Zaplecza Elektrowni Połaniec – stacja ST7A SN-15kV (taryfa B22 - pomiar pośredni 15kV), projekt wykonawczy – APP.K.17.36.03.DPT
    7. Demontaż istniejących układów pomiarowych.
    8. Dostawa aparatury elektrycznej, pomiarowej, materiałów i kabli.
    9. Liczniki energii elektrycznej dostarczone jako oprogramowane, sparametryzowane do obiektu, legalizowane, wraz programem do parametryzacji i odczytu.
    10. Wykonanie nowych układów pomiarowych i układów elektrycznych podlegających modernizacji, sprawdzenie pomontażowe.
    11. Uruchomienie układów pomiarowych i obwodów współpracujących z wymienianymi elementami układu elektrycznego.
    12. Uruchomienie odczytów energii w systemie Converge elektrowni po GSM, wykonanie raportowania dla potrzeb kontroli eksploatacji.
    13. Udział w uruchomieniu odczytów przez OSD PGE.
    14. Aktualizacja dokumentacji wykonawczej w formie papierowej i elektronicznej.
    15. Dostarczenie certyfikatów, deklaracji zgodności urządzeń.
    16. Dostarczenie protokołów w formie papierowej i elektronicznej.
  1. Wymagania Zamawiającego:
     1. Zapoznanie się ze stanem istniejącym układów pomiarowych w/w obiektów oraz przeanalizowanie projektów wykonawczych.
     2. Wszystkie materiały i kable dostarcza Wykonawca, zadanie realizowane w całości przez Wykonawcę.
     3. Dostarczone przekładniki i liczniki będą legalizowane.
     4. Dostarczone urządzenia przystosowane do plombowania.
     5. Uzgodnienie terminów wykonania prac z Enea Elektrownia Połaniec S.A. i z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów na minimum 2 tygodnie przed realizacją na obiekcie.
     6. Prace wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami i Normami, w tym badania odbiorcze zgodnie z: PN-E-04700 Urządzenia i układy w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania po montażowych badań odbiorczych.

1. **TERMIN WYKONANIA**

## Usługa zostanie wykonane w terminie do 15 czerwca 2018r.

* 1. Szczegółowy termin wykonania prac na obiekcie zostanie ustalony przez przedstawicieli Stron wskazanych w pkt 5 i potwierdzony w formie pisemnej lub poprzez e-mail.

1. **WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI**
   1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie prac określonych w pkt 1 - w wysokości …………………..zł netto,
   2. Do Wynagrodzenia doliczony zostanie podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów.

# **ZABEZPIECZENIA FINANSOWE**

## Celem zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego na okoliczność niewykonania lub nienależytego  wykonania Umowy Wykonawca złoży Zamawiającemu:

### **Gwarancję należytego Wykonania Umowy** w wysokości 10 % kwoty Wynagrodzenia netto, która będzie obowiązywać przez okres realizacji przedmiotu Umowy, tj. do dnia odbioru końcowego. Gwarancja ta musi być przedłożona Zamawiającemu najpóźniej w ciągu 30 dni od daty zawarcia Umowy, w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej nieprzenoszalnej. nieodwołalnej i płatnej na pierwsze pisemne żądanie, bez badania jego zasadności. W przypadku przedłużenia terminu wykonania Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się odpowiednio przedłużyć okres ważności udzielonej Gwarancji tj. do dnia zaplanowanego odbioru końcowego.

### **Gwarancję Usunięcia Wad** w wysokości 10 % kwoty Wynagrodzenia netto, obowiązującą w 36 - miesięcznym okresie gwarancji oraz w ciągu 45 dni po zakończeniu tego okresu. Gwarancja ta musi zostać przedłożona Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru końcowego, w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej nieprzenoszalnej, nieodwołalnej i płatnej na pierwsze pisemne żądanie, bez badania jego zasadności.

1. **OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ UMOWY**
   1. Zamawiający wyznacza niniejszym:
      1. **Antoni Salij**tel.: +48 15 865 69 60 lub +48 664 030 854; email: [antoni.salij@enea.pl](mailto:antoni.salij@enea.pl)

jako osobę upoważnioną do składania w jego imieniu wszelkich oświadczeń objętych niniejszą Umową, koordynowania obowiązków nałożonych Umową na Zamawiającego oraz reprezentowania Zamawiającego w stosunkach z Wykonawcą, jego personelem oraz podwykonawcami, w tym do przyjmowania pochodzących od tych podmiotów oświadczeń woli (dalej: "Pełnomocnik Zamawiającego"). Pełnomocnik Zamawiającego nie jest uprawniony do podejmowania czynności oraz składania oświadczeń woli, które skutkowałyby jakąkolwiek zmianą Umowy.

4.1.2 Wykonawca wyznacza niniejszym:

…………………………………………………………..., tel.,……………………………, e-mail: ……………………………………….…

jako osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy w celu składania w jego imieniu wszelkich oświadczeń objętych Umową, koordynowania obowiązków nałożonych Umową na Wykonawcę oraz reprezentowania Wykonawcy w stosunkach z Zamawiającym oraz podwykonawcami, w tym do przyjmowania pochodzących od tych podmiotów oświadczeń woli (dalej: „Pełnomocnik Wykonawcy”). Pełnomocnik Wykonawcy nie jest uprawniony do podejmowania czynności oraz składania oświadczeń woli, które skutkowałyby jakąkolwiek zmianą Umowy.

1. **OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUG ZAMAWIAJĄCEGO** 
   1. Strony niniejszym postanawiają zmienić następujące postanowienia Ogólnych Warunków Zakupu Usług Zamawiającego:

Pkt 8.1 OWZU otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca udziela gwarancji na wykonane Usługi na okres …… miesięcy licząc od daty odbioru końcowego i zobowiązuje się do przystąpienia do usuwania zgłoszonych wad niezwłocznie, nie później niż w ciągu jednego tygodnia od zgłoszenia wady.

Zgłoszenie wady może być dokonane telefonicznie na numer ………………… oraz e-mailem na adres: …………………...”

Pkt 10.1 OWZU otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca oświadcza, że w okresie realizacji Umowy będzie posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności do kwoty nie mniejszej …………………….,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.”

1. **OŚWIADCZENIA WYKONAWCY**
   1. Wykonawca oświadcza, że: przy zawarciu Umowy otrzymał dostęp do informacji i zapoznał się na stronie internetowej Enea Połaniec S.A. pod adresem: https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty, z wymaganiami, jakie obowiązują Wykonawcę na terenie Zamawiającego, określonymi w niżej wymienionych dokumentach:
      1. Instrukcja ochrony przeciwpożarowej
      2. Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy
      3. Instrukcja postępowania w razie wypadków i nagłych zachorowań
      4. Instrukcja postępowania z odpadami
      5. Instrukcja przepustkowa dla ruchu materiałowego
      6. Instrukcja postępowania dla ruchu osobowego i pojazdów
      7. Instrukcja w sprawie zakazu palenia tytoniu
      8. Załącznik do Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy - dokument związany nr 4.

i zobowiązuje się przestrzegać wymogów określonych w tych dokumentach.

1. **POZOSTAŁE UREGULOWANIA**
   1. Strony uzgadniają następujące adresy do doręczeń:
      1. Zamawiający: Zawada 26, 28-230 Połaniec, tel. 15 865 65 50; fax. 15 865 68 78.

**adres do doręczania faktur:**

Enea Połaniec S.A.

Centrum Zarządzania Dokumentami

ul. Zacisze 28

* 1. Zielona Góra

8.1.2. Wykonawca: ………………………………………………..

* 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  2. W kwestiach nieuregulowanych Umową, stosuje się Ogólne Warunki Zakupu Usług Zamawiającego.
  3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY

……………………….. ………………………..