**KOREKTA nr 1 do OGŁOSZENIA**

**nr 4100/JW00/31/KZ/2018/0000041725**

na **wykonanie modernizacji placu składowego biomasy** w Enea Połaniec S.A

**Pkt.4 i 5 SIWZ otrzymują brzmienie:**

„4. TERMIN WYKONANIA USŁUGI:

* 1. Projekt modernizacji należy wykonać w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie PDF oraz uzgodnić z upoważnionymi przedstawicielami Zamawiającego w ciągu 2 tygodni od dnia zawarcia Umowy.
  2. Oczekiwany termin wykonania wszystkich prac budowlanych na obiekcie nie powinien być dłuższy niż 9 tygodni od dnia zatwierdzenia projektu modernizacji.

1. ORGANIZACJA REALIZACJI PRAC
   1. Organizacja i wykonywanie prac na terenie Elektrowni odbywa się zgodnie z Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy (IOBP) dostępna na stronie: <https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty>.
   2. Warunkiem dopuszczenia do wykonania prac jest opracowanie szczegółowych instrukcji bezpiecznego wykonania prac przez Wykonawcę.
   3. Na polecenie pisemne prowadzone są prace tylko w warunkach szczególnego zagrożenia, zawarte w IOBP, pozostałe prace prowadzone są na podstawie Instrukcji Organizacji Robót (IOR) opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego.
   4. Dokumenty wymienione w pkt. 5.2 należy przedłożyć Zamawiającemu przed odstawienia placu do remontu.
   5. Zatwierdzone przez Zamawiającego dokumenty wymienione w pkt. 5.3 należy przedłożyć Zamawiającemu 7 dni przed planowanym terminem odstawienia placu do remontu.
   6. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zasad i zobowiązań zawartych w IOBP.
   7. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zasobów ludzkich i narzędziowych.
   8. Wykonawca będzie uczestniczył w spotkaniach koniecznych do realizacji, koordynacji   
      i współpracy.
   9. Wykonawca zabezpieczy:
      1. niezbędne wyposażenie, a także środki transportu nie będące na wyposażeniu instalacji oraz w dyspozycji Zamawiającego, konieczne do wykonania Usług, w tym specjalistyczny sprzęt oraz pracowników z wymaganymi uprawnieniami;
      2. Wykonawca jest zobowiązany do utylizacji wytworzonych odpadów. „