Korekta  nr 2

do   ogłoszenia numer 4100/JW00/30/KZ/2019/0000009921 o udzielenie zamówienia    na  wykonanie  powłoki antyerozyjnej

- Zmieniają się zapisy zawarte  w  ogłoszeniu  oraz  w  projekcie  umowy  w zakresie  terminu  realizacji Usług:

Nowy termin realizacji zadania K9 Zabezpieczenie antyerozyjne rur parownika:

  - Strony ustalają termin wykonania Usług   w  ciągu   12  dni  w trakcie postoju remontowego bloku  nr 9  w 2020 r .

  - Planowy   termin postoju remontowego bloku nr 9 w 2020r  –  27.06.2020 do 05.08.2020

  - W  przypadku  zmiany terminu  postoju  remontowego  Zamawiający  poinformuje   Wykonawcę  o  nowym  terminie z 30 dniowym wyprzedzeniem.

- Zmienia  się  termin   składania  ofert:

  - Termin składania ofert:  do 02.04. 2019 r. do godz. 12 00.

  - Wewnętrzny termin otwarcia ofert 02.04. 2019 r. do godz. 12 30.

  - Ofertę należy umieścić w kopercie zabezpieczając jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna być zaadresowana wg poniższego wzoru:

BIURO ZAKUPÓW MATERIAŁÓW I USŁUG Enea Połaniec S.A.

z opisem:

„Oferta w przetargu na Wykonanie powłoki antyerozyjnej rur ekranowych na kotle nr 9  w Enea Połaniec S.A.”

Nie otwierać przed godz. 1230 w dniu  02.04.2019 r.