**OGŁOSZENIE O PRZETARGU**

**KOREKTA NR 6**



**Enea Połaniec S.A.**

**ogłasza przetarg niepubliczny na:**

|  |
| --- |
|  **Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków Instalacji Odsiarczania Spalin w Enea Połaniec S.A. w celu spełnienia wymagań wynikających z Konkluzji BAT w Enea Połaniec S.A.**  |

**Oznaczenie postępowania: NZ/4100/1300008072/19**

**Zatwierdzam**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Zawada, dnia …………. luty 2020 r. | Pieczęć i podpis Kierownika Zamawiającego (osoby upoważnionej) |

**KOREKTA nr 6 do postępowania**

**„Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków Instalacji Odsiarczania Spalin w Enea Połaniec S.A. w celu spełnienia wymagań wynikających z Konkluzji BAT w Enea Połaniec S.A.”**

**Nr postępowania: NZ/4100/1200008072/19.**

**PYTANIA i ODPOWIEDZI**

1. **Dotyczy dokumentu SIWZ , str. 26, pkt 4.3.5 – węzeł filtracji**

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku konieczności uzupełnienia piasku w istniejących filtrach piaskowych, zostanie on zakupiony i dostarczony przez Zamawiającego.

Odp.

TAK

1. **Montaż urządzeń wielkogabarytowych**

Z uwagi na brak luków demontażowych dla wprowadzenia urządzeń do budynku oczyszczalni ścieków konieczny jest demontaż fragmentu ścian wykonanych z płyt warstwowych.

Prosimy o potwierdzenie, że dopuszczacie Państwo możliwość demontażu ścian, a po ich odtworzeniu zamaskowanie miejsc przecięcia płyt obróbkami z blachy płaskiej w kolorze płyt warstwowych.

Odp.

Potwierdzamy.

1. „Czy zgodnie z pkt. 1.4.1 Rozdziału IV Instrukcji dla Wykonawców (Opis warunków udziału w postepowaniu) Wykonawca w dniu podpisania Umowy może okazać Zamawiającemu ubezpieczenie OC z tyt. prowadzonej działalności gospodarczej zawarte *na okres krótszy niż okres realizacji zamówienia* oraz równolegle dostarczyć oświadczenie o zobowiązaniu się do kontynuacji ubezpieczenia OC przez okres realizacji zamówienia, czy też winien zgodnie z sugestią pkt 1.13 Rozdziału V (Wymagane dokumenty i oświadczenia) okazać Zamawiającemu ubezpieczenie OC zawarte od razu na *cały okres realizacji zamówienia*?

Odp.

 Jeżeli Wykonawca nie dostarczy Zamawiającemu polisy OC przedłużającej okres obowiązywania ubezpieczenia OC, której okres obowiązywania nie pokrywa okresu realizacji Umowy lub  nowej polisy obowiązującej do końca okresu realizacji umowy, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy w trybie natychmiastowym w terminie 60 dni od dnia następującego po dacie wymagalności wezwania  Wykonawcy do dostarczenia ww. przedłużenia lub nowej polisy  (w wezwaniu zostanie wskazany 7 dniowy termin (dni robocze) od daty doręczenia tego wezwania, na dostarczenie powyższych dokumentów”

1. Zmiana zapisów ogłoszenia i projektu Umowy:
	1. Pkt. V.1.13. Ogłoszenia otrzymuje brzmienie:

„ 1.13. oświadczenie Wykonawcy, że w przypadku wyboru jego oferty, w terminie wskazanym przez Zamawiającego jednak nie później niż przed dniem podpisania umowy zostanie Zamawiającemu przedłożony opłacony dokument lub aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej OC (wraz z dowodem zapłaty składki) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia przez cały okres wykonywania zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż wymienioną w pkt. 1.4.1 w Rozdziale IV lub zobowiązanie do kontynuacji ubezpieczenia OC przez okres realizacji zamówienia. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy Zamawiającemu polisy OC przedłużającej okres obowiązywania ubezpieczenia OC, której okres obowiązywania nie pokrywa okresu realizacji Umowy lub  nowej polisy obowiązującej do końca okresu realizacji umowy, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy w trybie natychmiastowym w terminie 60 dni od dnia następującego po dacie wymagalności wezwania  Wykonawcy do dostarczenia ww. przedłużenia lub nowej polisy  (w wezwaniu zostanie wskazany 7 dniowy termin (dni robocze) od daty doręczenia tego wezwania, na dostarczenie powyższych dokumentów - *Załącznik nr 6 do Formularza Oferty – Wzór oświadczenia;*

* 1. Pkt. 1.4.1 projektu Umowy otrzymuje brzmienie:

„1.4.1. posiadanie polisy OC lub innego dokumentu ubezpieczenia z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż [**5 000 000**] zł, słownie: **[pięć milionów złotych]** potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, obejmującej - co najmniej - działalność związaną z przedmiotem zamówienia; jeżeli okres polisy nie obejmuje całego okresu realizacji zamówienia oświadczenie Wykonawcy o kontynuacji ubezpieczenia OC przez okres realizacji zamówienia. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy Zamawiającemu polisy OC przedłużającej okres obowiązywania ubezpieczenia OC, której okres obowiązywania nie pokrywa okresu realizacji Umowy lub  nowej polisy obowiązującej do końca okresu realizacji umowy, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy w trybie natychmiastowym w terminie 60 dni od dnia następującego po dacie wymagalności wezwania  Wykonawcy do dostarczenia ww. przedłużenia lub nowej polisy  (w wezwaniu zostanie wskazany 7 dniowy termin (dni robocze) od daty doręczenia tego wezwania, na dostarczenie powyższych dokumentów”